**MAKLUMBALAS MINIT MESYUARAT SEKSYEN PEMBANGUNAN DAN PENYENGGARAAN APLIKASI BIL. 1/2024**

| **BIL.** | **PERKARA** | **MAKLUMBALAS** |
| --- | --- | --- |
| **3.0.** | **PERKARA BERBANGKIT** |  |
|  | * 1. Pengerusi memaklumkan hasil perbincangan senarai semak borang-borang yang perlu diisi mengikut SOP, perlu dibentangkan dalam mesyuarat Seksyen Aplikasi akan datang.

**Tindakan : KPSK(A)2** | Maklum balas hasil perbincangan isu aplikasi bersama Unit Keselamatan ICT, Seksyen Operasi dan Infrastruktur (O) berkaitan senarai semak (checklist) borang-borang yang perlu diisi mengikut Prosedur Operasi Standard (SOP) Seksyen Operasi dan Infrastruktur telah diserahkan pada 7 Disember 2023. Seksyen Operasi dan Infrastruktur sedang membangunkan sistem berkaitan senarai semak (checklist) borang-borang yang perlu diisi mengikut Prosedur Operasi Standard (SOP). PS(A)5 Encik Saffuan memaklumkan sistem berkaitan senarai semak (checklist) borang-borang yang perlu diisi mengikut Prosedur Operasi Standard (SOP) dijangka siap pada **bulan Ogos 2024.****Terkini?** |
|  | * 1. Mesyuarat mencadangkan sesi *Coders Day*, iaitu perkongsian tentang teknologi terkini yang dapat membantu memudahkan proses pembangunan sistem. Sesi ini diadakan secara kolaborasi antara UA1 dan UA2 dan akan dilaksanakan secara berkala.

**Tindakan : KPSK(A)1** |  |
|  | * 1. Mesyuarat mengambil maklum terdapat empat (4) agensi yang tidak mempunyai Kod Agensi dalam Sistem Data Dictionary Sektor Awam (DDSA) iaitu:
1. Kementerian Ekonomi (KE)
2. Kementerian Digital (KD)
3. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air (PETRA)
4. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam (NRES)

Perkara berkaitan DDSA ini akan dirujuk semula dengan Jabatan Digital Negara (JDN)**Tindakan : KPSK(A)1 & KPSK(A)2** | Pihak Urus Setia Penyelarasan Data Dictionary (JDN) pada 12 Jun 2024 memaklumkan masih menunggu kod agensi terbaru daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Pemakluman secara lisan yang pihak JPA akan memberi kod agensi terbaru pada pertengahan Jun 2024.*#emel Puan Zarith/En Shafiq untuk check dengan sistem DDSA as at now dah update tak?**En Shafiq maklumkan semakan last updated as at 2022 - masih belum update.**Telah emel semula kpd urusetia DDSA.* |
|  | * 1. Mesyuarat mengambil maklum bahawa Pekeliling KWAICT masih berkuatkuasa dan sebarang permohonan KWAICT perlu dihantar kepada urus setia di alamat kwaict@digital.gov.my. Permohonan perlu dihantar selewat-lewatnya pada bulan Julai atau Oktober.

**Tindakan : KPSK(A)1 & KPSK(A)2** | Pihak urus setia KWAICT pada 13 September 2024 memaklumkan sedang dalam proses memuktamadkan Garis Panduan KWAICT baharu bagi menggantikan Pekeliling Transformasi Pentadbiran Awam Bil. 4 Tahun 2017 Pelaksanaan Kumpulan Wang Amanah Pembangunan Projek ICT Sektor Awam (KWAICT).Sehubungan dengan itu, permohonan boleh dikemukakan setelah Garis Panduan baharu dikeluarkan iaitu dijangka pada hujung tahun ini. |
|  | * 1. Pengerusi mencadangkan supaya hasil kerja multimedia dikumpulkan untuk rujukan pada masa akan datang. PPTM(A)14 memaklumkan, hasil kerja multimedia dikumpulkan di dalam *Google Drive*, namun kapasiti *drive* adalah terhad. Cadangan untuk menggunakan khidmat MOFStore akan dirujuk semula dengan Seksyen Operasi dan Infrastruktur.

**Tindakan : KPSK(A)1** |  |
|  | * 1. Mesyuarat mengambil maklum bahawa terdapat lebihan daripada latihan dan bengkel yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2024. Peruntukan tambahan ini akan digunakan untuk *Customized Training* Pembangunan Portal Pekeliling Perbendaharaan (PPP) bagi tahun 2024.

**Tindakan : KPSK(A)1 & KPSK(A)2** |  |
| **5.0.** | **HAL-HAL LAIN** |  |
|  | * 1. Mesyuarat mengambil perhatian terhadap perkara yang akan dibangkitkan berikutan perisian untuk kegunaan Seksyen Aplikasi iaitu:
		1. Perisian ChatGPT 4.0
			+ Cadangan penggunaan oleh PPTM(A)3.
			+ Perisian ini membantu dan memberikan cadangan penyelesaian masalah pengaturcaraan.
		2. Perisian Font Awesome
			+ Cadangan penggunaan oleh PPTM(A)3.
			+ Perisian Font Awesome yang berlesen mempunyai *icon* yang lebih terkini, moden dan penggunaan yang *unlimited.*
		3. Perisian CodyAI
			+ Cadangan penggunaan oleh PS(A)5.
			+ Perisian ini membantu dan memberikan cadangan penyelesaian masalah pengaturcaraan.
			+ Perisian ini dalam peringkat percubaan sehingga 16 Jun 2024.
		4. Perkhidmatan Pusher
			+ Cadangan penggunaan oleh PSK(A)4.
			+ Penggunaan perkhidmatan Pusher yang menyediakan infrastruktur komunikasi secara *real-time* untuk web dan aplikasi *mobile*.

Mesyuarat bersetuju supaya perbincangan dan perkongsian dibuat dalam sesi *Coders Day*.**Tindakan : KPSK(A)1**  | Pe |