LAMPIRAN 1

TENTATIF ATUR CARA 
BENGKEL PENGUJIAN PENERIMAAN PENGGUNA (UAT)
SISTEM TEMPAHAN FASILITI SEKTOR AWAM (MyFaSA)

	HARI KEDUA: 11 NOVEMBER 2026 (RABU) 

	7.30 pagi
	Sarapan Pagi

	8.30 pagi
	Ucapan Aluan dan taklimat ringkas MyFaSA: manfaat sistem dan peranan agensi rintis.

	8.45 pagi
	Sesi Taklimat Aliran Kerja UAT MyFaSA & Agihan Skrip Pengujian (Test Scripts)

	9:30 pagi
	Sesi UAT 1: Pengujian Modul Tempahan & Ketersediaan Fasiliti
• Carian, pemilihan fasiliti, dan permohonan tempahan dalam talian
• Pengujian aliran kelulusan (approval workflow) oleh Pentadbir Agensi

	10.30 pagi
	Minum Pagi

	11.00 pagi
	Sesi UAT 2: Pengujian Profil & Tetapan Pentadbir Fasiliti
• Tetapan kadar sewaan, waktu operasi, syarat penggunaan, dan status fasiliti
• Pengujian notifikasi emel/sistem

	1.00 petang
	Makan Tengah Hari & Rehat / Solat

	2.00 petang
	Sesi UAT 3: Pengujian Fungsi Pembatalan & Perubahan Tempahan
• Permohonan pembatalan sebelum bayaran dan pelarasan tarikh/masa
• Semakan jejak audit (audit trail) dan paparan dashboard

	3.30 petang
	Minum Petang

	4.00 petang
	Pengumpulan Isu & Sesi Maklum Balas Hari 1
• Perekodan ralat sistem (log defect/bugs) bersama Pasukan Pembangun (GovTech/JDN)
• Rumusan pencapaian pengujian Hari 1

	5.30 petang
	Bersurai







	HARI KETIGA: 12 NOVEMBER 2026 (KHAMIS) 

	7.30 pagi
	Sarapan Pagi

	8.30 pagi
	Taklimat Ringkas Senario Pengujian Integrasi iPayment (Collection Channel)

	9:00 pagi
	Sesi UAT 4: Pengujian Integrasi Transaksi iPayment
• Penjanaan bil/maklumat terimaan secara automatik daripada MyFaSA ke iPayment
• Simulasi bayaran dalam talian (FPX/Kad Kredit/e-Wallet) & hantaran resit real-time

	10.30 pagi
	Minum Pagi

	11.00 pagi
	Sesi UAT 5: Pengujian Pembatalan, Bayaran Kaunter & API
• Pengujian alur kerja bayaran tunai/kaunter dan pengemaskinian status bil via API
• Pengujian pembatalan bil terbuka dan pengesahan resit

	1.00 petang
	Makan Tengah Hari & Rehat / Solat

	2.00 petang
	Sesi UAT 6: Pengujian Laporan Resit & Penyata Pemungut (iGFMAS)
• Semakan kelengkapan data transaksi untuk padanan akaun dan laporan terimaan

	3.30 petang
	Minum Petang

	4.00 petang
	Sesi Pengesahan & Penandatanganan Borang UAT
• Semakan semula isu/ralat yang telah ditambah baik (re-test)
• Pengesahan Borang Penerimaan UAT oleh Pemilik Sistem (BPH) & Peneraju (JDN/GovTech)
• Ucapan Penutupan Bengkel

	5.30 petang
	Sesi Bergambar & Bengkel Tamat
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